РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГЛАЖЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28  декабря  2024  года    № 78 -р

О внесении изменений в детальный план реализации муниципальной программы муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района  Ленинградской области» на 2024 год, утвержденный распоряжением от 29.12.2023№ 97-р

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Глажевского сельского поселения от 15 сентября 2015 года № 157

1.Внести  изменения  в детальный план реализации муниципальной программы муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2024 год, утвержденный распоряжением администрации Глажевского сельского поселения Киришского муниципального района от 29.12.2023 года № 97-р, изложив его в новой редакции, в соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению.

3.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте.

4.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                               С.А.Григорьева

Разослано: в дело, бухгалтерия-3, сайт

Приложение 1 к распоряжению №-78-р от  28 .12. 2024 года

Приложение 7

к муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования  и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном

образовании Глажевское  сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

Детальный план реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, мероприятия | Ответственный за реализацию проекта, мероприятия соисполнитель | Ожидаемый результат реализации проекта, мероприятия |  |  | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. на 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Администрация Глажевского сельского поселения |  |  |  | 2018-2024 | 11610,17 |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |
| Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией» |  |  |  |  |  |  |
| Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения | Администрация Глажевского сельского поселения |  | Отсутствие аварий на сетях теплоснабжения. Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг теплоснабжения. | 2018-2024 |  | 7304,94 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  | 4305,23 |
| Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией | Администрация Глажевского сельского поселения |  | Увеличение доли энергосберегающих уличных светильников в общем количестве уличных светильников. Увеличение протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети. Увеличение доли сетей уличного освещения, находящегося в исправном состоянии. |  | 2018-2024 | 3510,52 |
| Техническое и аварийное обслуживание сетей газоснабжения, Разработка (актуализация) схем сетей инженерно-технического обеспечения. | Администрация Глажевского сельского поселения |  | Отсутствие аварий на сетях газоснабжения |  | 2018-2024 | 13,70 |
| Установка и (или) замена приборов учета коммунальных ресурсов | Администрация Глажевского сельского поселения |  | Исполнение норм действующего законодательства, экономия коммунальных ресурсов. |  | 2018-2024 | 1,01 |
| Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения | Администрация Глажевского сельского поселения |  | Отсутствие аварий на сетях теплоснабжения. Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг теплоснабжения. |  | 2018-2024 | 780,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Водоснабжение и водоотведение" |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения | Администрация Глажевского сельского поселения |  | Отсутствие аварийных ситуаций на объектах (сетях) водоснабжения и водоотведения. Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг водоснабжения, теплоснабжения. Отсутствие обоснованных жалоб населения. |  | 2018-2024 | 0,00 |
| Мероприятия, направленные на реализацию инвестиционных проектов |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Мероприятия, направленные на реконструкцию объектов котельной | Администрация Глажевского сельского поселения |  | Отсутствие аварийных ситуаций на объектах (сетях) водоснабжения и водоотведения. Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг водоснабжения, теплоснабжения. Отсутствие обоснованных жалоб населения. |  | 2018-2024 | 0,00 |